拼豆系统：主体识别与智能构图方案

从“整图转拼豆”升级为“主体优先的拼豆创作流程”

| 文档类型 | 产品与技术实现方案 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 拼豆图纸生成系统一期功能规划 |
| 核心目标 | 先选主体、再构图、最后生成可制作的拼豆图纸 |
| 版本 | V1.0 |

核心原则：主体识别与拼豆化分离，所有关键步骤可预览、可调整、可复用。

# 目录

1. 项目背景与问题定义

2. 产品目标与设计原则

3. 用户流程与交互设计

4. 功能需求与优先级

5. 技术架构建议

6. 核心处理流程

7. 数据结构建议

8. 模块接口与数据契约建议

9. 异常处理与边界场景

10. 验收标准

11. 开发阶段与实施计划

12. 给 Cursor 的一期开发提示词

附录：关键技术选型建议

# 1. 项目背景与问题定义

现有拼豆系统的基础能力是将用户上传的图片转换为拼豆设计图。但真实需求往往不是复刻整张照片，而是只保留照片中最有价值的主体，例如人物、宠物、动漫角色、玩偶、花朵或某个物品。

如果直接对整张图片进行缩放、颜色量化和网格化，常见问题包括：

主体在原图中占比过小，转换后仍然很小，关键特征难以辨认。

背景中的墙面、家具、天空、地板等占用大量拼豆数量，却没有明显创作价值。

图片缩小后，眼睛、嘴巴、发丝、耳朵等识别特征容易丢失。

主体位置偏左、偏右或留白不均，最终图纸构图不理想。

多人物、多宠物或复杂背景场景中，用户无法明确指定真正想拼的对象。

因此，本方案不把问题简单定义为“提高图片转拼豆算法精度”，而是增加主体识别、主体提取、智能构图和背景合成等前置环节，让后续拼豆算法接收到更干净、主体更突出、尺寸更合理的输入图像。

# 2. 产品目标与设计原则

## 2.1 产品目标

用户上传照片后，系统尽可能自动识别可供选择的主体。

允许用户确认、切换主体，并在识别失败时进行简单手动修正。

自动裁切主体、控制主体占比、调整居中位置，并支持背景选择。

将构图确认后的图像交给既有拼豆生成模块处理。

为后续人工修改拼豆图、材料统计、导出图纸等能力保留清晰的数据接口。

## 2.2 设计原则

分阶段处理：主体分割、构图、拼豆化是独立步骤，不让单一模型一次性完成所有任务。

用户可控：自动化是默认路径，但重要结果必须可以预览和调整。

过程可复用：保存主体蒙版、构图参数和拼豆网格数据，避免每次修改都从头计算。

先保证稳定性：一期优先采用成熟模型或服务，不以自研训练模型为前提。

兼容现有系统：尽量保留当前图片转拼豆模块，只调整其输入来源和参数传递。

# 3. 用户流程与交互设计

建议的默认流程如下：

上传原始图片。

系统检测图片尺寸、格式和质量，并执行主体识别。

系统展示识别出的主体候选项，用户选择需要拼的主体。

若主体识别错误，用户可以点击选择、补选或擦除区域。

系统自动裁切主体，并展示构图预览。

用户设置主体占比、画布比例、背景样式及目标拼豆尺寸。

用户确认构图，系统生成拼豆网格图。

用户查看拼豆预览、颜色数量和网格尺寸；必要时返回修改构图。

导出图纸或进入后续人工修改流程。

## 3.1 页面布局建议

| 区域 | 展示内容 | 交互行为 |
| --- | --- | --- |
| 左侧：原图与主体选择 | 原图、主体候选、选区蒙版 | 点击主体、切换主体、补选或擦除 |
| 中间：构图预览 | 抠图后的主体与画布预览 | 拖动位置、缩放主体、选择背景 |
| 右侧：参数设置 | 画布比例、主体占比、网格尺寸、颜色数 | 修改参数并实时更新预览 |
| 底部：操作区 | 上一步、重新识别、确认生成 | 保存草稿、重新处理、生成拼豆图 |

## 3.2 建议提供的构图选项

主体占比：默认 70%，可选 50%、60%、70%、80%、90%，并允许自定义。

主体位置：居中、偏上、偏下、左侧、右侧，以及可拖动的自由定位。

背景：透明、纯色、自定义图片、简单渐变或预设背景。

画布比例：正方形优先，并可支持竖版、横版。

边距：自动留白，避免主体紧贴画布边缘。

主体锁定：构图确认后可锁定主体位置，后续调整背景不改变主体大小。

# 4. 功能需求与优先级

| 优先级 | 功能 | 一期要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 图片上传与校验 | 必须 | 校验格式、大小、分辨率，生成任务记录 |
| P0 | 自动主体提取 | 必须 | 接入成熟背景移除或分割模型 |
| P0 | 主体边界框计算 | 必须 | 根据有效蒙版计算主体范围 |
| P0 | 自动裁切与构图 | 必须 | 主体放大、居中、留边距 |
| P0 | 背景选择 | 必须 | 透明背景、纯色背景、自定义背景至少支持前两项 |
| P0 | 接入现有拼豆算法 | 必须 | 构图确认后传入标准化图像 |
| P1 | 多主体候选选择 | 建议 | 支持从多个检测结果中选择一个或多个 |
| P1 | 手动补选与擦除 | 建议 | 简单画笔或点击式修正 |
| P1 | 主体占比控制 | 建议 | 提供预设和自定义数值 |
| P1 | 构图参数保存 | 建议 | 支持返回编辑和重新生成 |
| P2 | 智能背景推荐 | 后续 | 根据主体类别推荐背景模板 |
| P2 | AI 细节修复 | 后续 | 改善低分辨率图片的关键特征 |

# 5. 技术架构建议

本系统为纯前端单页应用（SPA），不依赖业务后端与图像处理服务器：所有图像处理、拼豆生成与数据存储均在浏览器内完成。架构上采用“React 前端 + 纯 TypeScript 核心模块（src/core）+ Web Worker 计算 + IndexedDB 本地存储”的分层方式：核心算法与 UI 完全解耦，便于单元测试；耗时计算放入 Web Worker，避免阻塞界面；主体分割模型通过 onnxruntime-web（WASM 回退 / WebGPU 加速）在浏览器端推理，图片不上传服务器，天然满足隐私要求。

| 模块 | 职责 | 建议技术方向 |
| --- | --- | --- |
| 前端应用（React） | 上传、主体选择、构图预览、参数调整 | React 19 + TypeScript + Vite；画布使用 Canvas 渲染（复用 src/render/canvas-renderer） |
| 状态与流程编排 | 工作区状态、生成参数、任务流程管理 | Zustand 5 store（src/state/workspace-store、generation） |
| 图像处理核心 | 主体分割、蒙版处理、裁切、缩放、背景合成 | 纯 TypeScript 模块（src/core，不依赖 DOM）；主体分割用 onnxruntime-web 在浏览器内运行模型 |
| 拼豆生成模块 | 颜色量化、颜色映射、网格生成、统计 | 现有 src/core/pipeline 已实现（面积采样、ΔE 颜色映射、Floyd–Steinberg 抖动、质量诊断），在 Web Worker 中运行 |
| 文件存储 | 原图、蒙版、处理图、最终图纸 | IndexedDB（src/storage，对象仓 projects / patterns / thumbnails），图片与蒙版以 Blob 保存 |
| 异步任务机制 | 处理耗时任务、重试、状态查询 | Web Worker（src/workers/generate.worker）+ postMessage 消息协议（src/core/pipeline/protocol，含阶段进度回调） |

## 5.1 主体识别方案选择

| 方案 | 优点 | 局限 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浏览器端背景移除模型（rembg 生态，U²-Net / IS-Net 经 onnxruntime-web 运行） | 纯本地推理、隐私友好、接入路径成熟、适合单主体图片 | 模型文件需随站点分发并缓存（数 MB 到数十 MB）、大图推理耗时、浏览器内存受限 | 一期快速实现自动抠图（推荐） |
| 轻量人像分割（MediaPipe Selfie Segmentation / TF.js） | 模型极小、速度快、移动端友好 | 仅针对人像，精度与边缘质量有限 | 人像为主的快速兜底方案 |
| 交互式分割模型（SAM 2 类方案） | 可通过点选或框选指定主体 | 浏览器端模型过重，部署和交互集成复杂度更高 | 复杂图片与多主体场景（二期再评估） |
| 第三方云端分割 API | 上线快、浏览器端无模型负担 | 需上传图片、可能产生费用、依赖外部服务和网络，与纯前端隐私定位冲突 | 仅作为可选云端增强 |
| 自训练专用模型 | 可针对特定数据优化 | 需要数据、训练、评估和持续维护 | 有大量真实样本后再考虑 |

推荐策略：一期在浏览器端运行 rembg 生态的背景移除模型（onnxruntime-web，WASM 回退 / WebGPU 加速），实现自动抠图 + 主体边界框 + 构图调整；模型文件随静态站点按需加载并用 Cache Storage 缓存。若测试发现多主体选择是高频需求，二期再评估交互式分割的浏览器端可行性。不建议一开始就训练自有模型。具体模型选型应根据许可协议、模型体积、内存占用、推理速度和样本效果进行验证。

# 6. 核心处理流程

## 6.1 图片预检

校验文件格式、大小、像素尺寸和方向信息；统一读取为标准色彩空间。失败时返回明确错误，不进入模型处理。

## 6.2 主体分割

模型输出前景蒙版或透明背景图。若模型支持多个候选主体，应保存候选信息；否则先输出单一主体结果。

## 6.3 蒙版后处理

清理小面积噪点、填补明显孔洞、平滑锯齿边缘。后处理不可过度，以免抹掉头发、耳朵、尾巴等细节。

## 6.4 计算主体边界

从蒙版中计算有效像素边界框，忽略少量孤立噪点；同时保留原图坐标系下的蒙版。

## 6.5 自动裁切与构图

按主体边界框裁切，增加可配置留白；将主体缩放至目标占比，并放置到目标画布位置。

## 6.6 背景合成

透明背景时保留 Alpha 通道；纯色背景时在构图阶段合成。透明像素不得被误当成黑色参与颜色量化。

## 6.7 图像预处理

根据目标网格尺寸缩放图像，使用合适的重采样方法；必要时增强对比度或轻度锐化，但应允许关闭。

## 6.8 拼豆颜色量化

将像素映射到实际豆子颜色库；支持限制颜色数、减少近似颜色和保留主体关键特征。

## 6.9 网格与统计

生成每格颜色编号、颜色计数、总豆数和网格尺寸，并输出预览图。

## 6.10 保存版本

保存原图引用、蒙版引用、构图参数、算法版本和拼豆结果，支持用户返回修改并重新生成。

# 7. 数据结构建议

以下为概念级字段建议，对应现有 IndexedDB 对象仓（projects、patterns、thumbnails）中的记录结构，其中 Project 与 BeadPattern 已有对应实现，其余为本次方案需新增的对象；字段需按实际实现调整，不要求照搬命名。

| 对象 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 项目 Project | id、title、createdAt、updatedAt、width、height、paletteId、mode、schemaVersion（对应 ProjectMeta，已实现） | 关联一次拼豆创作（IndexedDB projects 对象仓） |
| 源图片 SourceImage | id、projectId、fileKey、width、height、format | 记录原始图片 |
| 主体 Subject | id、sourceImageId、maskKey、bbox、confidence、label | 保存主体蒙版、边界框和识别信息（需新增） |
| 构图参数 Composition | canvasWidth、canvasHeight、subjectScale、offsetX、offsetY、backgroundType、backgroundValue、margin | 记录可重复的构图设置（需新增） |
| 处理任务 Task | id、projectId、stage、status、progress、errorCode、errorMessage、createdAt、finishedAt | 追踪异步任务状态（需新增） |
| 拼豆结果 BeadPattern | id、version、cells（ArrayBuffer 网格数据）、palette、settings、source、paletteHash、schemaVersion（对应 PatternRecord，已实现） | 保存结构化拼豆网格和统计（IndexedDB patterns 对象仓） |
| 版本记录 PatternVersion | id、projectId、parentVersionId、paramsSnapshot、resultId、createdAt | 支持重新生成与版本回退（需新增） |

## 7.1 数据保存原则

蒙版与处理后的图片应以 Blob 存入 IndexedDB 独立对象仓，记录中保存标识和元数据，避免超出单条记录的合理体积。

构图参数应可序列化，保证同样的输入与参数在算法版本一致时可重复生成。

网格数据使用明确的颜色编号或调色板索引，避免只保存最终预览图片。

用户修改构图后创建新版本或新任务，不覆盖唯一的原始结果。

原图和处理文件应有访问权限控制、大小限制和清理策略。

# 8. 模块接口与数据契约建议

系统为纯前端架构，无 HTTP API。以下将原接口草案转换为前端内部接口（TypeScript 函数契约），职责一一对应，命名仅为建议。

| 接口 | 职责 |
| --- | --- |
| importImage(file: File) → ImageImportResult | 校验格式、大小、分辨率，解码为标准位图，返回 imageId 和预检结果（对应 src/core/image/validate）。 |
| detectSubjects(image) → Promise<Subject[]> | 在 Web Worker 内运行分割模型，返回主体候选、蒙版引用和边界框。 |
| onTaskProgress(taskId, callback) | 订阅任务状态、阶段、进度和错误信息（Worker postMessage 事件）。 |
| getSubjects(imageId) → Subject[] | 从 IndexedDB 获取主体候选、蒙版引用、边界框等信息。 |
| composePreview(subjectId, composition) → Canvas | 提交主体 ID 与构图参数，返回构图预览（Canvas / OffscreenCanvas 渲染）。 |
| generatePattern(input) → GenerateResult | 以确认后的构图图像生成拼豆图纸（对应 src/core/pipeline/generate，在 Worker 中执行）。 |
| loadPattern(patternId) → PatternRecord | 从 IndexedDB 获取网格数据、尺寸、颜色统计和预览。 |
| createPatternVersion(patternId, params) → PatternRecord | 基于调整后的参数生成新版本记录。 |

## 8.1 任务状态建议

建议统一使用：PENDING（等待）、RUNNING（处理中）、SUCCEEDED（成功）、FAILED（失败）、CANCELED（取消）。

长耗时任务不要阻塞 UI 线程：生成与分割计算全部放入 Web Worker，调用后立即返回 taskId，并通过 postMessage 持续推送阶段与进度事件。Worker 消息协议已由 src/core/pipeline/protocol 定义，可直接扩展；若后续引入多 Worker 分工，也可在此基础上演进。

# 9. 异常处理与边界场景

| 场景 | 处理策略 |
| --- | --- |
| 图片主体过小 | 提示用户主体占比可能不足；允许手动框选或裁切放大。 |
| 检测到多个主体 | 展示候选项，默认不擅自把多个对象合并成一个主体。 |
| 未检测到主体 | 允许重新识别、手动框选，或退回现有整图转拼豆模式。 |
| 主体蒙版有缺口 | 提供简单补选/擦除工具；保留原图和蒙版以便重新编辑。 |
| 透明背景处理异常 | 明确处理 Alpha 通道，避免透明区域被填充为黑色。 |
| 图片尺寸过大 | 限制上传大小和像素总量，必要时生成模型输入缩略图，但保留原图用于最终处理。 |
| 模型服务不可用 | 返回可理解的错误，支持重试；如产品允许，可退化为整图转拼豆。 |
| 构图后主体被裁掉 | 自动检查主体蒙版是否完全位于画布范围内，超出时提醒或自动修正。 |
| 颜色映射后主体失真 | 允许调整网格尺寸、颜色数和细节保留策略；不能把所有问题归因于分割模型。 |

# 10. 验收标准

一期上线前至少完成以下验收。具体性能阈值应结合目标部署环境和测试样本确定。

常见 JPG、PNG 图片能够正常上传、预检和处理。

对单人、单宠物、单物品等常见图片，能够生成可预览的主体提取结果。

主体提取结果可以自动裁切、放大、居中，并能调整主体占比。

至少支持透明背景和纯色背景。

用户可以重新选择主体或重新处理，不需要重新上传原图。

构图确认后能够进入现有拼豆生成流程，且原有颜色映射、网格和导出功能不回归。

生成结果保存主体蒙版引用、构图参数、网格尺寸和颜色统计。

任务失败时显示可理解的错误原因，并允许重试。

透明区域不会被错误地映射为黑色拼豆。

测试样本应覆盖复杂背景、多个主体、主体靠近边缘、低分辨率和高分辨率图片。

## 10.1 建议建立的测试集

单人头像、半身照、全身照各一组。

猫、狗等宠物图片，包含毛发边缘和复杂背景。

动漫角色、玩偶、手办等主体边缘较清晰的图片。

双人合照、多宠物、多物品等多主体图片。

主体占比很小、位于边角、背景颜色接近主体颜色的图片。

透明 PNG、低分辨率图片和带 EXIF 方向信息的照片。

# 11. 开发阶段与实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 产出 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 A：现状梳理 | 梳理现有上传、图片转换、网格数据和导出模块 | 现有模块清单、接口清单 | 确认可复用模块和改造点 |
| 阶段 B：主体提取 MVP | 接入成熟抠图能力，输出主体蒙版和预览 | 主体提取接口与页面 | 典型单主体图片可用 |
| 阶段 C：构图工作台 | 实现自动裁切、主体缩放、背景选择和参数保存 | 构图预览页面 | 参数变化可反映到预览 |
| 阶段 D：拼豆流程接入 | 把构图结果作为拼豆模块输入 | 完整生成链路 | 能生成网格、颜色统计和导出文件 |
| 阶段 E：测试与优化 | 测试边缘场景、修复失败路径、完善日志 | 测试报告、问题清单 | 通过验收标准 |
| 阶段 F：增强能力 | 按实际反馈加入多主体选择、手动修正等 | 迭代版本 | 根据用户反馈安排优先级 |

# 12. 给 Cursor 的一期开发提示词

建议先让 Cursor 阅读现有项目，再按阶段实施，避免一次性生成大量代码。下面的提示词可以直接复制使用。

你是一名资深前端工程师，请基于当前已有的拼豆系统进行增量开发，不要擅自重写整个项目。【业务背景】当前系统是一个纯前端拼豆图纸生成器（React 19 + TypeScript + Vite + Zustand + Web Worker + IndexedDB），已支持将用户上传的图片转换成拼豆设计图。但用户经常只想拼照片中的主体，而不是整张照片。我们需要新增“主体识别与智能构图”流程，让用户先提取、确认和调整主体，再将构图结果交给现有拼豆生成模块。【第一步：先分析，不要直接改代码】1. 阅读项目目录、技术栈、现有图片上传与转换流程。2. 找出图片处理入口（src/core/image）、拼豆网格数据结构（src/core/pattern）、颜色量化逻辑、预览（src/render）和导出（src/export）模块。3. 输出现有架构说明、可复用模块、需要修改的文件清单和实施计划。4. 不要删除或破坏现有整图转拼豆能力。【一期必须实现】1. 图片上传和基础校验。2. 接入可在浏览器端运行的主体抠图/背景移除能力（如 onnxruntime-web 运行 rembg 生态模型）。优先复用可维护的现成模型，不要自行训练模型。3. 保存主体蒙版或透明背景结果（IndexedDB Blob），并计算主体有效边界框。4. 提供主体裁切与智能构图：自动放大、居中、留边距。5. 支持主体占比预设（例如 50%、60%、70%、80%、90%）和可配置画布比例。6. 支持透明背景和纯色背景。7. 提供构图预览，用户确认后才进入拼豆生成流程。8. 将构图结果接入现有拼豆算法（src/core/pipeline），不重复实现已有功能。9. 保存构图参数，允许返回调整并重新生成。10. 对失败任务提供明确错误信息和重试方式。【技术要求】1. 保持项目现有技术栈和编码风格：core 层保持纯 TypeScript、不依赖 DOM；UI 层使用 React + Zustand；复用现有组件和模块。2. 无后端、无服务器：所有处理在浏览器内完成；主体分割模型在 Web Worker 中通过 onnxruntime-web 推理，模型文件由静态资源分发并用 Cache Storage 缓存。3. 图像处理和拼豆生成之间使用明确的数据契约（沿用 src/core/pattern 等既有类型）；不要只传一张预览图而丢失主体蒙版、构图参数和原图引用。4. 透明区域必须正确处理，不能把 Alpha=0 的像素直接当成黑色参与颜色量化。5. 对上传大小、分辨率、文件格式、超时、模型失败和非法参数进行校验。6. 耗时任务一律放入 Web Worker，通过 postMessage 推送阶段与进度（沿用 src/core/pipeline/protocol 的消息协议）。7. 不要把密钥写入代码，不要硬编码本机绝对路径。8. 增加必要的日志、异常处理和测试（Vitest 单元测试 + Playwright E2E）。9. UI 需要完整状态：上传中、处理中、成功、失败、无主体、多个主体、预览和重新生成。10. 页面要简洁清晰，突出原图、主体结果、构图预览和参数控制。【暂不要求】1. 暂不训练自己的分割模型。2. 暂不实现复杂的多主体智能组合。3. 暂不实现完整的画笔级蒙版编辑器；先预留接口和扩展点。4. 不要把二期人工修改拼豆网格的功能混入本次一期开发。【开发步骤】阶段一：分析现有项目并给出文件清单和方案，等待我确认。阶段二：实现浏览器端主体提取模块与 Worker 集成。阶段三：实现构图预览和参数保存。阶段四：接入现有拼豆生成流程。阶段五：补充测试、运行说明和变更清单。每完成一个阶段，请说明修改了哪些文件、如何启动、如何测试、已知限制是什么。不要仅输出示例代码，要实际在项目中完成可运行的实现。先执行阶段一，暂时不要修改代码。

# 附录：关键技术选型建议

## A. 一期建议选型

主体提取：在浏览器端通过 onnxruntime-web 比较 rembg 生态模型（U²-Net / IS-Net）与轻量人像分割（MediaPipe）方案，使用真实用户图片进行小规模效果评估，重点关注模型体积、内存占用与推理速度。

图像处理：使用原生 Canvas / OffscreenCanvas 与项目既有纯 TypeScript 模块承担裁切、蒙版、缩放、合成和边缘后处理，不引入 Pillow / OpenCV 等服务端依赖。

前端构图：React 配合 Canvas 实现预览、拖动和缩放（复用 src/render/canvas-renderer）；先不做复杂专业图像编辑器。

任务通信：生成与分割计算在 Web Worker 中执行，通过 postMessage 推送阶段与进度；任务状态统一使用 PENDING / RUNNING / SUCCEEDED / FAILED / CANCELED。

部署方式：整体为 Vite 构建的纯静态站点，可托管于任意静态服务；分割模型文件作为静态资源按需加载并用 Cache Storage 缓存；部署前确认模型许可、浏览器兼容性（WASM / WebGPU）和商用限制。

## B. 最重要的产品判断

不要把“自动抠图成功”当作项目成功。最终评价指标应是：主体是否突出、关键特征是否保留、拼豆数量是否合理、颜色是否可实际采购、用户是否需要大量手工修正，以及图纸是否容易照着制作。

建议一期将“自动提取主体 + 智能构图 + 复用现有拼豆生成”作为闭环；多主体精细选择、画笔级蒙版编辑和网格逐颗修改按反馈迭代。