拼豆图纸生成器

详细技术实施规格

Cursor / Codex 开发版 · 一期与二期严格分离

目标：高还原度照片 / 动漫 / Logo / 风景 → 可实际拼制的图纸

| 版本 | 1.1（修正版） |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-10-22 |
| 面向 | 单人开发与 AI 辅助编码 |
| 修正说明 | 相对 v1.0：修复一期页面描述泄漏二期交互、强化色卡许可落地、明确 JSON 编码、采样/抖动/诊断默认值、目录与里程碑对齐、性能降级策略等。 |

# 文档使用说明

本文件是项目实施规格，不是已经完成的代码。请将本文档核心内容同步为项目根目录 docs/TECHNICAL_SPEC.md，并要求 Cursor 按阶段实施，不要一次性生成整个产品。本文明确区分一期与二期：一期只完成机器生成、预览、统计与导出；逐颗人工编辑器属于二期，一期不得实现。

重要原则：

- 首发为 Web 网页版；一期完成本地图片处理、图纸生成、预览、质量诊断、颜色统计和导出。

- 一期不做逐颗人工编辑功能（画笔、橡皮、吸管、填充、手工颜色替换、撤销/重做等）。二期再开发人工精修编辑器。

- 不把大模型作为核心颜色映射引擎；后端、账号和付费属于更后续阶段。

- 真实色卡数据必须在 P0/P1 阶段锁定来源与许可证，未核验色卡不得进入正式 palette。

- 所有按钮必须有真实功能；禁止假数据、假进度、无功能按钮。

# 目录

1. 项目目标与范围

2. 用户流程与功能需求

3. 技术架构与技术栈

4. 算法设计与高还原度策略

5. 图纸数据模型

6. 前端目录结构

7. 本地存储与未来数据库设计

8. 导出规范

9. 性能、安全与隐私

10. 测试策略与验收标准

11. 开发里程碑

12. Cursor 执行规则

13. Cursor 分阶段提示词（一期与二期严格分开）

14. 风险与决策记录

附录 A：一期 / 二期范围边界与 Cursor 详细执行提示词

# 1. 项目目标与范围

## 1.1 产品目标

开发一个高质量拼豆图纸生成 Web 应用。用户上传图片，选择目标网格尺寸、拼豆品牌色卡、颜色上限和图像模式，程序生成逐格映射到真实拼豆颜色的图纸；用户可查看每色用量，导出高清图片、可打印 PDF 和可重新编辑的项目文件。一期仅提供只读预览；逐颗人工修正属于二期。

## 1.2 首发支持的图片类型

| 模式 | 典型输入 | 默认策略 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照片 photo | 人物、情侣、宠物、实拍物品 | 保留明暗层次；感知色差匹配；默认无抖动或弱抖动；关键区域启发式保护 | 低分辨率下五官和毛发不可表达 |
| 动漫 anime | 二次元角色、游戏角色 | 保护描边与色块边界；默认关闭抖动；合并相近色 | 渐变与细描边容易断裂 |
| Logo logo | 图标、品牌标志、文字、透明 PNG | 保护几何边缘和文字；优先无抖动；透明区域默认为空格 | 小字/细线低于单豆尺寸 |
| 风景 landscape | 天空、山脉、建筑、水面 | 保留大面积色彩过渡；可选误差扩散；控制孤立杂点 | 天空渐变可能出现颗粒和色带 |

## 1.3 MVP 范围（一期）

- 图片上传：JPG、PNG、WebP；校验文件类型、大小、像素总量。

- 裁剪与比例：自由裁剪、锁定比例、适配图纸比例。

- 网格参数：宽高、锁定比例、最大颜色数、目标色卡、处理模式、抖动开关。

- 生成预览：原图/图纸对比、网格显示、颜色图例、用量统计（只读）。

- 一期不实现人工编辑器；仅提供生成结果预览。画笔、橡皮、取色、填充、撤销/重做、颜色替换全部放入二期。

- 保存恢复：一期支持生成项目的本地保存/打开及 JSON 导入导出。

- 导出：PNG、分页 PDF、颜色清单 CSV、项目 JSON。

- 质量诊断：低分辨率细节提示、孤立豆子提示、色卡映射和计数校验。

## 1.4 一期明确不做的内容

不需要账号系统、云同步、会员、支付、社区和商城。不将大语言模型作为每次转换的必需依赖。不承诺任意照片都能完美还原；程序应解释网格分辨率和色卡限制。不在未审查许可证前复制第三方开源代码或色卡数据。

一期不做：

逐颗画笔绘制、橡皮擦、吸管、区域填充、手工颜色替换、选区复制粘贴、移动/镜像/旋转、编辑撤销重做、修改过程自动保存、局部重新生成、图层和编辑版本管理。

一期可以有：

上传、裁剪、生成参数、生成进度、原图与生成结果对照、质量诊断、颜色用量统计、生成结果保存/打开、PNG/PDF/JSON/CSV 导出。预览中的网格仅用于查看，不得出现会改变图纸数据的编辑交互。

二期目标：

新增独立的人工精修工作台，打开一期生成的 BeadPattern 后，允许逐颗修改并同步更新预览、统计、保存和导出。二期不得重写或破坏一期算法核心。

# 2. 用户流程与功能需求

打开网站 → 上传图片 → 选择裁剪区域与图纸比例 → 选择模式、网格尺寸、色卡、颜色上限、抖动 → 生成图纸（可显示进度、取消任务） → 查看原图/拼豆图对比与质量诊断 → 检查颜色用量 → 保存项目 / 导出 PNG / 导出分页 PDF / 导出 CSV / 导出 JSON。

## 2.1 页面结构（一期）

| 页面/区域 | 内容 | 交互要求（一期） |
| --- | --- | --- |
| 顶部导航 | 产品名、项目名、保存状态、导出 | 保存状态必须反映真实持久化结果 |
| 左侧参数面板 | 图片、模式、网格尺寸、色卡、颜色上限、抖动 | 参数变化后需明确提示「重新生成」；不保留编辑（一期无编辑） |
| 中央画布 | 图纸只读预览、网格、缩放、平移 | 缩放/平移不能改变真实图纸数据；禁止选中格修改颜色 |
| 右侧颜色面板 | 色号、色名、色块、颗数、占比 | 点击色号仅可高亮该色在图纸中的位置（只读）；禁止替换颜色 |
| 底部状态栏 | 网格尺寸、豆子总数、处理进度、提示 | 任务可取消，失败可恢复 |

【修正说明】原 v1.0 在右侧面板写「点击色号可替换颜色」、中央画布写「选中格」，属二期能力，已明确改为只读高亮。

## 2.2 交互原则

- 所有按钮必须有真实功能，禁止仅做静态展示。

- 耗时处理在 Web Worker 中运行；主线程只负责 UI 和渲染。

- 启动新生成任务时，旧任务结果不得覆盖新任务（必须用任务 ID 校验）。

- 一期不提供手动编辑入口。二期用户手动编辑后，重新生成必须询问保留、覆盖或另存副本。

- 对高风险操作（覆盖项目、重置图纸）给出确认或可撤销路径。

# 3. 技术架构与技术栈

| 层 | 选型 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | React + TypeScript + Vite | 页面、组件、工作台 | 启用 strict TypeScript |
| 包管理 | pnpm | 依赖和锁文件 | 提交 pnpm-lock.yaml |
| 状态管理 | Zustand | UI 状态、项目状态引用 | 避免把大像素数组反复放进 React state |
| 图像处理 | Canvas ImageData + 独立 TS 模块 | 采样、色彩空间、量化 | 核心算法不依赖 React |
| 后台计算 | Web Worker | 量化、色差计算、统计 | 支持进度、取消和任务 ID |
| 渲染 | Canvas 2D 起步；必要时 PixiJS | 网格显示、缩放、平移 | 只读同一份 Pattern 数据 |
| 本地持久化 | IndexedDB | 项目、版本、缩略图 | 避免 localStorage 存大图 |
| 单元测试 | Vitest | 算法、数据模型和统计 | 必须覆盖边界输入 |
| 端到端测试 | Playwright | 用户完整流程 | 一期：上传→生成→保存→导出 |

## 3.1 架构边界

- UI 层：只处理交互和显示，不直接写量化、抖动算法。

- core 层：纯 TypeScript，可在不启动 React 的情况下运行测试。

- worker 层：调用 core API，负责任务调度、进度、取消。

- storage 层：封装 IndexedDB，不允许组件直接操作数据库。

- render 层：根据 Pattern 绘制，不自行计算或修改颜色矩阵。

- export 层：读取最终 Pattern，生成 PNG、PDF、项目 JSON、CSV。

## 3.2 依赖管理要求

Cursor 应在实施前确认当前兼容版本，使用 pnpm 添加依赖并提交 lockfile。避免未经说明加入大型依赖。颜色空间/色差库、PDF 库、画布库需在 docs/DEPENDENCY_DECISIONS.md 记录版本、许可证、体积、替代方案和采用理由。

# 4. 算法设计与高还原度策略

## 4.1 总流程

RGBA 源图 → EXIF 方向纠正与格式校验 → 裁剪 / 透明度策略 / 颜色管理 → 依据目标网格尺寸进行高质量缩放 → 计算每格代表色（默认面积平均；可选线性光平均实验）→ 按模式分析边缘、区域和重要结构 → 映射到有限的目标色卡 → 颜色量化与可选抖动 → 局部结构优化与孤立豆子诊断 → 统计、校验、生成 Pattern。

禁止：任何网络调用或大模型参与颜色映射。第一版只允许本地启发式。

## 4.2 颜色空间与量化

实现可插拔的 ColorMetric 接口。第一基线采用 CIEDE2000；候选方案采用 Oklab 距离。不要预先断言某方案一定更好，必须在固定测试集、色卡、网格尺寸下做对比。色卡颜色先规范化为 sRGB，再转换到目标颜色空间并缓存。

interface ColorMetric { distance(a: LabColor, b: LabColor): number; }

interface PaletteIndex { nearest(color: RGBColor, candidates?: number[]): PaletteMatch; }

interface QuantizationOptions {

metric: "ciede2000" | "oklab";

maxColors: number;

dithering: "none" | "floyd-steinberg";

mode: "photo" | "anime" | "logo" | "landscape";

}

实现注意事项：

- 先进行图像采样，再匹配色卡；不要简单地对原图所有像素直接取最近色。

- 真实色卡必须来源可追溯，并记录品牌、系列、版本、色号、色名、HEX、来源和许可信息。P0/P1 必须锁定至少一套可用色卡并写入 fixtures。

- 最大颜色数是对输出色卡颜色数量的限制；不能将不存在于真实色卡的合成颜色作为最终豆子颜色。若真实色卡颜色数 < maxColors，则使用色卡全部颜色。

- 色差库和颜色空间转换需要单元测试，特别是黑白、灰色、极端 RGB 和已知测试向量。

## 4.3 网格采样

把目标图纸宽高当作豆子数量，而不是显示像素。每个输出格对应源图一个区域。默认实现：抗锯齿面积采样（sRGB 空间按面积加权平均）。高质量实验模式可比较线性光空间求平均的视觉差异。透明像素默认策略为 "empty"（空格，不拼豆子）；可配置为指定背景色。不可静默丢失透明信息。

## 4.4 抖动与模式策略

| 模式 | 默认抖动 | 优化重点 | 默认行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| photo | none（可选手动开启弱 FS） | 脸部/眼睛/鼻口、明暗层次 | 默认无抖动；用户可在生成参数中开启并预览对比 |
| anime | none（强制关闭） | 描边、眼睛高光、色块边界 | 避免过多碎点 |
| logo | none（强制关闭） | 文字、几何边缘、透明背景 | 保留硬边和主色 |
| landscape | none（可选手动开启 FS） | 天空/水面渐变、大面积区域 | 对渐变可开启抖动；默认关闭 |

Floyd–Steinberg 必须规定：从左到右、从上到下遍历；边界误差丢弃（不回绕）。以保证确定性测试可重复。

结构保护第一版使用边缘强度和局部颜色差异的启发式方法；不宣称等同于语义级人脸理解。后续若增加人脸检测，须作为可选模块，失败时回退，并说明是否会上传图像。

## 4.5 局部优化

在基础量化之后，可对每个格子尝试邻近合法色卡颜色，评估局部目标函数是否改善。目标函数可包含色差、孤立点惩罚、重要边缘惩罚和颜色数量约束。所有启发式权重都应可配置、可测试，并通过基准图片验证；避免为了减少噪点而破坏眼睛、细线或 Logo 字母。

## 4.6 质量诊断

- 检测低于单豆尺寸的细线/文字，并提示增大图纸尺寸。

- 孤立豆定义：4-邻域内无同色格子的非空格。小型碎片：连通分量大小 ≤ 2 的区域。给出预览与数量，不自动删除。

- 展示实际使用色数、豆子总数、每色数量及可能的高色差区域（单格与目标色差超过阈值时标记）。

- 当色卡不完整或色号重复时，提示冲突并阻止生成不可信结果。

- 质量评分若无可靠定义，不要输出看似精确的百分比。先显示可解释的诊断项。

# 5. 图纸数据模型

## 5.1 TypeScript 数据类型

export type ImageMode = "photo" | "anime" | "logo" | "landscape";

export type DitheringMode = "none" | "floyd-steinberg";

export type ColorMetricName = "ciede2000" | "oklab";

export interface BeadColor {

code: string; name: string; hex: string;

manufacturer: string; series?: string;

}

export interface BeadPattern {

schemaVersion: "1.0";

id: string; title: string;

width: number; height: number;

// 内存：Int16Array；JSON 导出：普通 number[]（-1 = 空格）

cells: Int16Array;

palette: BeadColor[];

mode: ImageMode;

paletteId: string;

paletteVersion: string;

paletteHash?: string; // 推荐：色卡内容哈希，防止版本漂移

settings: {

maxColors: number;

dithering: DitheringMode;

colorMetric: ColorMetricName;

transparentPolicy: "empty" | "background";

backgroundHex?: string;

};

source: {

originalWidth: number; originalHeight: number;

aspectRatio: number;

crop?: { x: number; y: number; width: number; height: number };

};

createdAt: string; updatedAt: string;

}

## 5.2 数据不变量

- cells.length 必须严格等于 width * height。

- 每个格子只能是 -1 或有效 palette 索引（0 ≤ index < palette.length）。

- 每个 palette 色号在同一品牌/系列版本内必须去重。

- 统计总数 = 所有非空格数 = 各色数量之和。

- 保存和导出时必须保留 schemaVersion、paletteId、paletteVersion（推荐 paletteHash）。

- 导入 JSON 必须进行 schema 校验、尺寸上限校验和色卡引用校验。

JSON 编码规定（修正补充）：

序列化时将 Int16Array 转为普通 number[]；反序列化时再 new Int16Array(arr)。禁止依赖 JSON.stringify(Int16Array) 的默认行为。schemaVersion 用于未来迁移。

## 5.3 命令式编辑（仅二期）

二期编辑器中的画笔、橡皮、填充、替换颜色应通过独立命令或差异记录修改 Pattern。撤销/重做建议保存变更的索引、旧值和新值；填充等大操作可采用压缩后的批量差异。一期只定义兼容的数据模型，不实现这些编辑交互。

## 5.4 导出格式

| 格式 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| PNG | 快速查看与分享 | 可选网格/色号/图例；高清渲染；颜色必须来自图纸 palette，不得重新量化 |
| PDF | 打印制作 | 支持 A4 等纸张、多页拼接；重叠边距默认 2 格；页码、拼接标记、图例 |
| JSON | 保存和迁移项目 | 带 schemaVersion、色卡版本、参数和 number[] 格子数据，可重新导入 |
| CSV | 材料清单 | 色号、色名、HEX、数量、占比；正确处理中文编码（UTF-8 BOM） |

# 6. 前端目录结构

src/

app/                  # App.tsx, routes

components/           # Button, Dialog, ColorSwatch, Progress

features/

image-import/

image-crop/

generation-settings/

pattern-preview/     # 一期：只读预览（原 pattern-editor 改名）

palette-panel/       # 一期：只读高亮，禁止替换

quality-report/

export/

core/                 # 纯 TS，与 UI 解耦

color/  sampling/  quantization/  dithering/

topology/  pattern/  quality/

workers/

render/

storage/

export/

state/

test/  fixtures/  benchmark/  unit/  e2e/

【修正说明】原建议目录中的 features/pattern-editor/ 在一期改为 pattern-preview/，避免诱导实现编辑交互。core、UI、worker、storage、render、export 职责必须保持分离。

# 7. 本地存储与未来数据库设计

## 7.1 MVP 本地存储

| 对象 | 保存内容 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| project | 项目 ID、标题、时间、图纸尺寸、色卡版本、模式 | IndexedDB 元数据记录 |
| pattern | 格子矩阵、色卡引用、生成参数 | 独立版本化记录 |
| thumbnail | 预览缩略图 | 可重建，空间不足时可清理 |
| source image | 可选原图或裁剪图 | 默认可不保存；给用户清晰选择 |

二期再加入编辑历史（history）的深度限制与压缩策略。

## 7.2 第二阶段 MySQL 设计（仅规划，一期不实现）

预留 user、bead_project、bead_project_version、bead_palette、bead_palette_color、generation_job、subscription_order 等表。图纸内容以版本化文档存储；大文档可存对象存储。支付和权限校验必须由服务端完成。

# 8. 导出规范

## 8.1 PNG

- 一个豆子格对应固定的输出单元尺寸。

- 可配置显示网格、坐标、色号、颜色图例和总数。

- 输出图像颜色必须来自图纸 palette，不得重新采样或进行额外的色彩量化。

- 大图导出需分块或离屏渲染，防止一次分配超大 Canvas 导致浏览器崩溃。

## 8.2 PDF

- 支持单页预览版和多页制作版。

- 多页版按固定格子区间切片，不得缩小整个大图塞进一页。

- 重叠边距默认 2 格（可配置 1–4 格），并在页面上标注拼接标记。

- 包含页码、行列坐标、色号图例和每色数量。

- 若单个色号列表过长，需合理分页或拆分图例。

## 8.3 材料统计

统计逻辑从 cells 重新扫描。空格 -1 不计数。每个颜色输出 code、name、hex、count、percentage。必须验证 sum(counts) === numberOfNonEmptyCells。若同一物理颜色存在多个色号，默认仍按品牌色号分别列出。

# 9. 性能、安全与隐私

## 9.1 性能目标（暂定验收门槛）

| 场景 | 初始目标 | 验收方法 / 降级策略 |
| --- | --- | --- |
| 50×50 网格 | 交互式 ≤ 1 秒 | 基准图片多次运行，记录 P50/P95 |
| 100×100 网格 | ≤ 3 秒 | 同一环境固定参数测量 |
| 200×200 网格 | ≤ 10 秒 | 记录处理时间和峰值内存；达不到时先 profile，可降采样或关闭抖动 |
| 主线程 | 处理期间 UI 可响应 | Playwright 检查取消按钮和滚动响应 |
| 取消任务 | 旧结果不能覆盖新结果 | 任务 ID + 竞态测试 |

性能门槛应结合机器、浏览器、色卡大小和算法复杂度验证。若无法达到，应先 profile，再优化索引、缓存和数据拷贝，而不是盲目降低质量。

## 9.2 安全

- 文件类型不仅依赖扩展名，还要验证实际解码结果。

- 限制文件大小、图片宽高和总像素，防止超大图片耗尽内存。

- 处理错误、解码失败和任务取消必须可恢复。

- 导入项目 JSON 时校验尺寸、索引、字符串长度和字段版本。

- 不要把用户上传内容当作 HTML 插入页面，避免 XSS。

## 9.3 隐私

首发默认在浏览器本地完成转换。隐私文案应如实说明：图片是否上传、是否保存到 IndexedDB、清除浏览器数据的影响，以及未来接入第三方图像处理服务时的处理方式。未经用户明确授权，禁止将图片上传到任何第三方服务。

# 10. 测试策略与验收标准

## 10.1 测试集

建议准备代表性测试图片（每类至少 5–10 张）：照片、动漫、Logo、风景。记录输入文件哈希、来源授权、目标网格尺寸、色卡版本、模式与参数。不要使用未经授权的素材对外发布。完整 80 张测试集可作为长期目标，不作为一期阻塞条件。

## 10.2 必须自动化的测试

- 颜色空间转换：已知样例、黑白、灰阶和边界 RGB。

- 色卡匹配：最近色索引必须有效；相同输入输出一致。

- 矩阵：cells.length === width * height。

- 计数：每色计数总和等于非空格数量。

- 一期：生成、色卡合法性、统计、导入导出与算法确定性测试。

- 保存恢复：导出 JSON 后导入，图纸矩阵与参数保持一致。

- 导出：PNG/PDF 使用同一份图纸颜色；PDF 页切片无重叠丢格。

- 竞态：任务取消、新任务启动、组件卸载后旧任务不得更新状态。

- 异常：损坏图片、超大图、错误 JSON、未知色卡版本。

## 10.3 质量验收

| 指标 | 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 色卡合法率 | 100% | 每个非空格映射到所选色卡合法颜色 |
| 统计一致性 | 100% | 颜色数总和等于总豆子数 |
| 保存恢复一致性 | 100% | 矩阵、参数和色卡版本一致 |
| 导出一致性 | 100% | 导出格子与最终 Pattern 一致 |
| 确定性 | 100% | 固定输入、版本和参数得到相同结果 |
| 视觉还原 | 人工盲测 | 不以单一 PSNR 或色差指标代替真实拼制效果 |

# 11. 开发里程碑

| 阶段 | 建议工期 | 交付物 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 开源审计 + 色卡锁定 | 2–4 天 | OSS_EVALUATION、LICENSE_AUDIT、可用色卡 fixtures | 色卡许可明确；候选项目边界清晰 |
| 1. 工程骨架 | 2–3 天 | React 工程、测试、类型、空工作台 | lint/typecheck/test/build 通过 |
| 2. 数据模型 + 算法基线 | 5–8 天 | 采样、色卡匹配、量化、统计、JSON 编解码 | 单元测试通过，结果可重复 |
| 3. 四模式优化 + 诊断 | 5–10 天 | photo/anime/logo/landscape 策略与质量诊断 | 基准集有可比较结果 |
| 4. 只读预览 + 导出 | 4–7 天 | 画布预览、PNG/PDF/JSON/CSV | 导出一致性通过 |
| 5. 本地保存 + 一期验收 | 3–5 天 | IndexedDB、E2E、隐私说明、PHASE1_ACCEPTANCE | 完整一期流程通过 |
| 二期：人工精修编辑器 | 2–4 周 | 画笔/橡皮/填充/撤销重做/区域编辑等 | 用户明确授权后才开始 |

【修正说明】原里程碑将「编辑器」放在一期第 4 阶段，已改为二期独立阶段。单人每天约 3 小时，一期建议预留 4–6 周。

# 12. Cursor 执行规则

- 先阅读本文件与 docs/ 中所有评估文档，再开始修改代码。

- 一次只完成一个阶段，不要一条提示词实现完整产品。

- 每次修改前先说明计划和将变更的文件；修改后报告文件清单。

- 每阶段都必须执行 lint、typecheck、unit tests、build，并报告真实结果。

- 测试失败时先定位根因，不允许跳过、删除或弱化测试来伪装通过。

- 禁止硬编码演示统计、假色卡、假进度和无功能按钮。

- 遇到未确定的第三方依赖、色卡许可或产品行为，先记录决策和风险，不要自行假设。

- 核心算法必须与 UI 分离，能被 Vitest 单独测试。

- 不要自动改动无关文件或大规模重构现有工程。

- 不要在用户未授权时将图片上传到第三方 API。

- 一期不得实现任何修改 cells 的交互；二期须用户明确授权后才开始。

# 13. Cursor 分阶段提示词（一期与二期严格分开）

完整分阶段提示词见附录 A。核心原则：

- 先发送「全局约束提示词」，再按 P0 → P1 → … → P6 逐阶段执行。

- 每个阶段验收通过后再发下一阶段；不要一次性发送全部。

- 一期验收后，须用户明确说「开始二期」才执行 S0–S6。

- 若 Cursor 报告测试通过，要求列出真实执行命令和结果；无法运行的测试必须标记「未运行」。

# 14. 风险与决策记录

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 开源许可证不兼容 | 商业分发受限 | 先审计；优先采用许可清晰的模块；保留来源与 NOTICE |
| 色卡数据不准确/未授权 | 购买颜色对不上或法律风险 | P0/P1 锁定有可靠来源且许可清晰的数据；版本化 + 哈希维护 |
| 照片细节超出网格分辨率 | 图纸无法保留五官/文字 | 提示增加尺寸；提供质量诊断 |
| 抖动带来噪点 | 实际拼制困难 | 按模式提供默认值（默认关闭）与预览切换 |
| 大图造成浏览器崩溃 | 用户体验和数据丢失 | 像素上限、Worker、任务取消、分块渲染 |
| 算法指标与人眼观感不一致 | 自动指标好但图纸不好拼 | 人工盲测和真实拼制验证 |
| AI 生成大量未验证代码 | 隐性 bug 和架构失控 | 分阶段开发、测试门禁、限制每次变更范围 |
| 一期页面描述泄漏二期交互 | Cursor 提前实现编辑器 | v1.1 已修正：右侧仅高亮、画布只读、目录改名 |

## 最终决策原则

项目成功标准不是「看起来像素化」，而是：真实色卡可追溯、每格颜色合法、图纸可编辑（二期）、统计正确、导出一致、用户照着图纸可以实际制作，并且在不同图片类型下有可验证的质量表现。优先把算法和图纸数据模型做扎实，再扩展后端和商业功能。

# 附录 A：一期 / 二期范围边界与 Cursor 详细执行提示词

本附录优先级高于任何笼统的「把产品做完整」指令。Cursor 必须先完成一期并通过验收，再由用户明确授权开始二期。即使一期数据模型预留编辑能力，也不能提前实现二期 UI 和交互。

## A.1 一期与二期边界表

| 能力 | 一期：必须实现 | 二期：才实现 |
| --- | --- | --- |
| 图片输入 | 上传、校验、裁剪、比例处理 | 复用一期能力，不重做 |
| 拼豆生成 | 采样、真实色卡匹配、模式策略、诊断 | 复用生成结果；提供选区局部优化 |
| 画布 | 只读预览、缩放/平移、网格显示 | 可交互编辑、单格绘制、区域选择 |
| 编辑工具 | 不做 | 画笔、橡皮、吸管、填充、替换、镜像、旋转、复制粘贴 |
| 撤销/重做 | 不做编辑历史 UI | 完整命令历史、撤销/重做和连续笔划合并 |
| 保存 | 保存/打开生成项目，JSON 导入导出 | 编辑自动保存、恢复编辑状态、版本副本 |
| 统计与导出 | 生成结果的统计和 PNG/PDF/JSON/CSV | 编辑后实时更新并导出当前版本 |
| 验收 | 生成质量、数据正确性、导出一致性 | 编辑准确性、性能、历史记录和保存恢复 |

## A.2 全局约束提示词（开始每个阶段前粘贴）

你正在开发「拼豆图纸生成器」。请先阅读 docs/TECHNICAL_SPEC.md、docs/OSS_EVALUATION.md（如果存在）、docs/ALGORITHM_REVIEW.md（如果存在）和当前代码。严格遵守一期/二期边界：当前默认只允许开发一期；一期不做逐颗人工编辑器，不实现画笔、橡皮、吸管、填充、手工颜色替换、编辑撤销/重做、编辑自动保存、区域编辑或局部重新生成。除非我明确说「开始二期」，否则不得实现这些功能。

工作方式：

- 先检查当前仓库和已有实现，列出准备修改的文件、设计方案、风险和验收方式，不要大规模重写。

- 每次只完成当前提示词指定的一个阶段；不要顺手实现后续阶段。

- 禁止假数据、假色卡、假进度、无功能按钮、静默吞异常和虚报测试通过。

- 核心算法放在纯 TypeScript core 模块，UI 不直接实现算法；耗时任务使用 Web Worker；存储和导出通过独立服务。

- 真实色卡数据必须可追溯，先审查来源与许可证。未经授权不得将用户图片上传到第三方服务。

- 每个阶段结束后运行项目实际支持的 lint、typecheck、unit tests、build；如已有 Playwright E2E 则运行相关用例。逐条报告命令、通过/失败、失败原因和未完成项。

- 更新 docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md，记录已完成、未完成、风险、测试结果和下一步建议。

- 若需求与现有代码或文档冲突，先指出冲突，不要擅自扩展范围。

## A.3 一期执行顺序（P0–P6）

建议按 P0 到 P6 顺序执行。每个阶段验收通过后再发下一条提示词；不要把全部提示词一次性发给 Cursor。

### 一期提示词 P0：仓库与开源项目审计 + 色卡锁定

当前只做审计与色卡锁定，不开发完整产品，也不要实现人工编辑器。阅读项目仓库、README、源代码、测试、依赖清单、许可证和色卡数据来源；运行可运行的安装、构建和测试命令。若仓库为空，明确说明并给出从零创建方案。必须输出：docs/OSS_EVALUATION.md、docs/LICENSE_AUDIT.md、docs/ALGORITHM_REVIEW.md、docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md，以及至少一套已核验的色卡 fixtures（含品牌、系列、版本、色号、HEX、许可结论）。每个判断都要有文件路径、许可证文本或真实命令结果支撑。不得直接复制许可证不兼容的代码。

### 一期提示词 P1：建立工程骨架与质量门禁

现在只执行一期 P1。根据技术文档建立或整理 React + TypeScript + Vite + pnpm 工程，启用 TypeScript strict、ESLint、Prettier、Vitest。建立 app、features、core、workers、render、storage、export、test、docs 等职责清晰的目录（pattern-preview 而非 pattern-editor）。实现基础页面骨架、路由/工作区、统一错误提示、加载状态和空状态；建立 Pattern 与 Palette 的基础类型、输入校验和统计函数。暂时不实现完整图像算法，不做逐颗编辑器。补充 package scripts：dev、build、lint、typecheck、test。完成后运行所有质量门禁，给出实际输出摘要。

### 一期提示词 P2：定义数据模型、色卡与项目格式

现在只执行一期 P2。实现并测试 BeadPattern、BeadColor、PaletteDefinition、GenerationSettings、QualityDiagnostic 等类型和校验函数。cells 长度必须等于 width * height；-1 表示空格。色卡记录品牌、系列、版本、色号、色名、HEX、来源、许可证。实现颜色用量统计。实现版本化 JSON 项目编码/解码：Int16Array ↔ number[]。写单元测试覆盖非法索引、尺寸不一致、空图、重复色号、未知 schemaVersion 和往返一致性。只做一期所需数据能力，不实现人工编辑交互。

### 一期提示词 P3：实现图片输入、裁剪与网格采样

现在只执行一期 P3。实现 JPG/PNG/WebP 图片导入、真实文件类型与解码校验、尺寸/像素总量限制、EXIF 方向处理、透明背景策略（默认 empty）、裁剪和目标宽高设置。将输入图像映射到目标拼豆网格，默认实现抗锯齿面积采样。为大图、损坏图、透明图、极端比例建立测试。大图处理不得阻塞主线程。页面只展示输入、裁剪和参数；不要实现任何修改格子的 UI。

### 一期提示词 P4：实现真实色卡匹配与图像模式

现在只执行一期 P4。先给出算法设计和接口，再实现可测试的色彩空间转换、CIEDE2000 基线、Oklab 对照、色卡最近邻匹配、颜色数量限制和可选 Floyd–Steinberg 抖动（遍历方向与边界策略写死以保证确定性）。支持四种模式，每种策略必须有明确参数和测试。图纸最终颜色必须来自所选真实色卡。实现 Worker 调用、进度、取消与竞态保护。建立质量诊断（孤立豆=4-邻域无同色、细线风险、高色差区域）。不要实现人工编辑器。

### 一期提示词 P5：生成结果预览、统计与导出

现在只执行一期 P5。实现生成结果的只读预览，支持缩放、平移、网格显示开关、原图/结果对照、质量诊断和颜色用量统计。画布只能查看，不得提供逐格修改能力。实现 PNG、分页 PDF（重叠边距默认 2 格）、JSON 项目文件和 CSV 材料清单导出。所有导出必须读取同一份最终 BeadPattern。实现导入/导出往返测试、PNG 色值一致性测试、PDF 切片边界测试和统计一致性测试。

### 一期提示词 P6：本地项目保存、隐私和一期验收

现在只执行一期 P6。实现 IndexedDB 项目仓库。项目 JSON 导入必须做 schema、尺寸、palette 引用和容量校验。审查 Network 请求，确保未经用户授权不上传图片。为核心流程编写 Playwright E2E。运行 lint、typecheck、unit tests、E2E、build。对照一期验收标准输出 docs/PHASE1_ACCEPTANCE.md、docs/KNOWN_LIMITATIONS.md 和更新后的 docs/IMPLEMENTATION_STATUS.md。明确报告一期未做人工编辑器，这是预期范围，不是遗漏。不要开始二期。

## A.4 一期验收后进入二期的前置条件

- 一期所有 P0–P6 测试和构建门禁通过；未解决问题必须列入已知限制。

- 图纸数据模型、色卡引用、统计和导出一致性测试稳定。

- 至少完成从上传到生成、保存、重开和导出的端到端流程。

- 用户明确授权开始二期；Cursor 不得自行判断「一期差不多完成」后开始二期。

## A.5 二期执行顺序（仅在用户明确授权后）

S0：二期前代码审计与设计（不先写代码）→ S1：画布交互与单格编辑基础 → S2：命令模式、撤销重做与颜色统计联动 → S3：区域编辑与原图对照 → S4：编辑自动保存、恢复与版本副本 → S5：局部重新生成与精修保护 → S6：编辑后导出、性能与完整验收。详细提示词与一期相同结构，此处从略；执行时以本规格附录原版详细提示词为准，并确保不破坏一期算法与导出模块。

## A.6 发给 Cursor 的使用方法

- 先把本规格同步为 docs/TECHNICAL_SPEC.md。

- 先发送「全局约束提示词」，再发送一期 P0；每个阶段单独开一轮。

- 不要一次性发送 P0 到 P6。

- 一期验收后，再明确发送「我现在授权开始二期」。

- 要求 Cursor 列出真实执行命令和结果；无法运行的测试必须标记「未运行」。

- 如果项目中已有代码，所有提示词都要求先检查现状并最小化修改。

— 文档结束 —

v1.1 修正版 · 2026-10-22